

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD PREGRADA

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/16-01/85

Urbroj: 2214/01-01-16-2

Pregrada, 14.prosinac 2016.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97,

128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,

144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 ) i članka 32. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 06/13 i 17/13) Gradsko vijeće Grada Pregrade na svojoj 23. sjednici održanoj 14.12.2016. godine donosi:

**IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA**

**održavanja komunalne infrastrukture**

**za 2016. godinu**

1. UVODNE ODREDBE

Ovim se Izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, u skladu s predvidljivim sredstvima i izvorima financiranja određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete uključujući podmirenje troškova električne energije te zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta.

2. SREDSTVA ZA OTVORENJE PROGRAMA

Sredstva za ostvarenje prema Izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini, planirana su u iznosu od **1.681.000,00** kuna, a osigurat će se iz slijedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| * komunalna naknada
 | 700.000,00 kuna |
| * Prihodi za posebne namjene Proračuna Grada Pregrade
 | 197.000,00 kuna |
| * opći prihodi Proračuna Grada Pregrade
 | 724.000,00 kn kuna |
| * šumski doprinos
 | 10.000,00 kn kuna |
| * naknada za eksploataciju mineralnih sirovina
 | 50.000,00 kn kuna |

3. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2016. godini, po vrsti komunalne djelatnosti i s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPIS POSLOVA | IZVORI  | PLANIRANA  |
| FINANCIRANJA | VRIJEDNOST |
| ̶ komunalna naknada  |   |
| 700.000,00 |   |
| ̶ prihodi za posebne namjene Proračuna |   |
| Grada Pregrade (legalizacija i vodni doprinos)  |   |
| 197.000,00 |   |
| ̶ opći prihodi Proračuna |   |
| Grada Pregrade  |   |
| 724.000,00 |  1.681.000,00  |
| ̶ šumski doprinos |   |
| 10.000,00 |   |
| ̶ naknada za eksploataciju |   |
| mineralnih sirovina |   |
| 50.000,00 |   |
|   |   | 1.681.000,00 |   |
| **1.** | **Čišćenje i održavanje javnih površina** |  |  **330.000,00**  |
| **I** | **Proljetno čišćenje ulica i trgova** |  |  |
| a) | Sve ulice i trgovi, odnosno javni prostor iz prve i druge zone čišćenja: radi se o prvom proljetnom čišćenju šljunka kojim su posipane ulice, blata, raznih otpadaka i sl., sječa grmlja, uređenje drveća uz Radićevu ulicu, Ulicu J. Leskovara, Ulicu J. K. Tuškana i trg Gospe Kunagorske. Sve to s utovarom i odvozom otpada. 79.776 m2 |  |  8.750,00  |
| **II** | **Čišćenje ulica i trgova** |  |  |
| a) | **ULICE U PRVOJ ZONI ČIŠĆENJA (1,5 x mjesečno + manifestacije)** |  |   |
|   | Kostelgradska ulica do br. 9 i 20 |  |   |
|   | Ulica Stjepana Radića |  |   |
|   | Trg Gospe Kunagorske |  |   |
|   | Ulica Josipa Karla Tuškana |  |   |
|   | Prilaz Mate Majera |  |   |
|   | Obrtnička ulica |  |   |
|   | Ulica Josipa Kolara |  |   |
|   | Ulica Ljudevita Gaja |  |   |
|   | Prolaz Matice Hrvatske |  |   |
|   | Ulica Stjepana Škeblina |  |   |
|   | Ulica Grofova Keglevića |  |   |
|   | Ulica Dragutina Kunovića |  |   |
|   | Ulica Augusta Cesarca |  |   |
|   | Ukupno 19.213 m2 |  |  99.907,60  |
| b) | **ULICE U DRUGOJ ZONI ČIŠĆ. (1x mjesečno)** |  |   |
|   | Pod Lenartom |  |   |
|   | Ulica Antuna Mihanovića |  |   |
|   | Ulica Matije Gupca |  |   |
|   | Zagrebačka ulica |  |   |
|   | Gorička ulica (do Ul. M. Gupca) |  |   |
|   | Ulica Janka Leskovara (do Ulice I. Vukine) |  |   |
|   | Ulica Rikarda Jorgovanića |  |   |
|   | Ulica Grofova Ratkaj |  |   |
|   | Ulica Adolfa Thierrya |  |   |
|   | Ulica Josipa Štruka |  |   |
|   | Ulica Ivana Vukine (do Ul.J.Štruka) |  |   |
|   | Ukupno 27.060 m2 |  |  18.942,00  |
| c) | **ULICE U TREĆOJ ZONI ČIŠĆENJA** (2x god.) |  |   |
|   | Ulica Marka Tepeša |  |   |
|   | Gorička ulica (od ribnjaka do križa) |  |   |
|   | Ulica Dragutina Domjanića |  |   |
|   | Vinagorska ulica |  |   |
|   | Ulica Ante Kovačića |  |   |
|   | Kolarija |  |   |
|   | Ulica Franje Cvetka |  |   |
|   | Ulica Ksavera Šandora Đalskog |  |   |
|   | Ulica Augusta Šenoe |  |   |
|   | Ulica Baruna Ottenfelsa |  |   |
|   | Ulica Marije Roth Hrestak |  |   |
|   | Ulica Janka Leskovara (nastavak) |  |   |
|   | Ulica Jurice Prejca |  |   |
|   | Rudarska ulica |  |   |
|   | Ulica Slavoljuba Kantocija |  |   |
|   | Ulica Gustava Krkleca |  |   |
|   | Ulica Miroslava Krleže |  |   |
|   | Leonardove stube |  |   |
|   | Ukupno 34.470 m2 |  |  5.590,25  |
| **III** | **Održavanje javnih zelenih površina** |  |  |
| a) | Košnja trave rotacijskom kosilicom na 2-3 cm visine sa odvozom otkosa - učestala košnja |  |   |
|   | Park Trg Gospe Kunagorske i J.K.Tuškana |  |   |
|   | Park Radićeva ul, križanje Lj.Gaja - Ratkajeva |  |   |
|   | Mjesečno 3 košnje |  |   |
|   | Ukupno 3.600 m2 |  |  15.750,00  |
| b) | Košnja trave motornim trimerom (flaksericom) bez odvoza pokošene trave |  |   |
|   | Park kod "obrane" |  |   |
|   | Rudarska ulica |  |   |
|   | Poslovna zona - Ulica J.Štruka i površine uz ulicu |  |   |
|   | Mjesečno 1 košnja |  |   |
|   | Ukupno 11.600 m2 |  |  14.800,00  |
| c) | Košnja trave motornom kosilicom i djelomično malčiranje na 2-3 cm visine bez odvoza pokošene trave. |  |   |
|   | Kuna-park |  |   |
|   | Dječji vrtić |  |   |
|   | Mjesečno 2 košnje |  |   |
|   | Ukupno 8.900 m2 |  |  19.433,25  |
| d) | Košnja trave - malčiranje |  |   |
|   | Livada kod vrtića |  |   |
|   | Igralište kod bazena |  |   |
|   | Sajmište |  |   |
|   | Poslovna zona - parcele uz Ulicu J. Štruka |  |   |
|   | Mjesečno 0,5 košnja |  |   |
|   | Ukupno 8.900 m2 |  |  12.988,15  |
| e) | Održavanje cvijetnjaka i sadnja 2x godišnje |  |   |
|   | cvijetnjak Trg Gospe Kunagorske |  |   |
|   | park i cvijetnjak na raskrižju prema Desiniću |  |  10.875,00  |
| f) | održavanje fontana i parkova - navodnjavanje - trošak vode |  |  45.812,50  |
| **IV** | **Čišćenje i održavanje gradine KOSTEL** |  |  |
| a) | Košnja motornom kosilicom sa PVC niti - trimerom niskog raslinja, korova i trave na prostoru gradine KOSTEL. Košnja se vrši četiri puta godišnje. Prostor unutar zidina u fazi nicanja tretirati herbicidom (2x godišnje). |  |   |
|   | Ukupno 2.425 m2 |  |  8.831,25  |
| b) | Uklanjanje granja, niskog raslinja, šiblja i slično na dijelu uz pristupnu cestu od Crkve do gradine i na pokosu uz zidine gradine Kostel, kao i uređenje pristupnog puta - uklanjanje srušenih suhih grana, odlomljenog kamenja i sl. Predviđa se 2 puta godišnje (rano proljeće i ljeto). 48 sati |  |  36.400,00  |
| **V** | **Čišćenje i održavanje spomen obilježja** |  |  |
| a) | Čišćenje i održavanje spomen grobnice i spomen obilježja na gradskom groblju Pregrada  |  |  13.440,00  |
| b) | Čišćenje i održavanje spomen obilježja palim borcima u Marincima - čišćenje fuga, fugiranje i popravak ograde (lanca) |  |  13.440,00  |
| c) | Čišćenje i održavanje spomen obilježja (Josip Janko Jutriša) na mjessnom groblju Vinagora |   |  5.040,00  |
| **2.** | **Javana rasvjeta** |  | **390.000,00** |
| 2.1. | **Održavanje javne rasvjete** |   | **90.000,00** |
| I | **Dobava i isporuka materijala i opreme za potrebe održavanja javne rasvjete Grada** rasvjetna armatura, tip kao Lina, HST 70W-E27 |   | 45.750,00 |
|   | rasvjetna armatura, tip kao Lina, HST 100/70W-E40 |   |   |
|   | rasvjetna armatura, tip kao Lina, HST 150W-E40 |   |   |
|   | visokotlačna natrijeva žarulja HST 70W- |   |   |
|   | E27/3000K |   |   |
|   | visokotlačna natrijeva žarulja HST 100W- |   |   |
|   | E40/3000K |   |   |
|   | visokotlačna natrijeva žarulja HST 150W- |   |   |
|   | E40/3000K |   |   |
|   | visokotlačna žarulja HPL 125W-E27/3000K visokotlačna žarulja HPL 250W-E40/3000K visokotlačna žarulja HPL 400W-E40/3000K žarulja TC-L 18W/2G11/4pin |   |   |
|   | žarulja TC-L 24W/2G11/4pin propaljivač za visokotlačne žarulje NAV |   |   |
|   | 70W/600W |   |   |
|   | prigušnica za visokotlačne žarulje NAV 70W |   |   |
|   | prigušnica za visokotlačne žarulje NAV 100W |   |   |
|   | prigušnica za visokotlačne žarulje NAV 150W |   |   |
|   | grlo porculansko E27/230V sa učvrsnikom grlo porculansko E40/230V sa učvrsnikom luksomat 230V/16A/1+0 sa vanjskim senzorom |   |   |
|   | uklopni sat 230V/16A, digitalni, 42 memorijska mjesta |   |   |
|   | krak univerzalni za svjetiljku 700/42 za mont.na stup, drveni ili betonski, sa podesivom obujmicom, FeZn |   |   |
|   | kabel PP00-y 3x2,2mm2 |   |   |
|   | kabel X00-A (elkalex) 2x16 mm2 utičnica 230V/16A "šuko", za kabel utikač 230V/16A "šuko", za kabel |   |   |
|   | zatezna stezaljka za samonosivi snop vodića tip kao MP0708 (2x16,4x16) |   |   |
|   | vodnonepropusna iolirana stezaljka za probijanje izolacije tip kao EP95-13 (16-95mm2/1,5-10mm2) |   |   |
|   | vijak s otovorenom kukom tip kao VK-M16x350 |   |   |
|   | dvodjelna obujmica s 4 kuke tip kao OD (240-280)4x16 |   |   |
|   | ormar javne rasvjete, koji se sastoji od dva polja ukupnih dimenzija 620x460x200 mm, od kojih je jedno pojle sadrži opremu za NN priključak i mjerenje el.energije(prema uvjetima HEP DP Elektra Zabok), a drugo polje sadrži: |   |   |
|   | ●  osigurač 16A |   |   |
|   | ●  osigurač 6A |   |   |
|   | ●  sklopnik 4kW/230V/4P |   |   |
|   | ●  luksomat 230V/16A/1+0 sa vanjskim senzorom |   |   |
|   | ●  uklopni sat 230V/16A, digitalni, 42 memorijska mjesta |   |   |
|   | ●  greb.sklopka 1-0-2/1P/16A, mont.na Din-nosač |   |   |
|   | ●  sitni mont.i spojni materijal i pribor |   |   |
|   | Ormar sadrži materijal potreban za montažu na "rešetkastu" TS; kompletno ožičen, označen, ispitan, sa ispitnim listom i izjavom o sukladnosti, te priloženom jednopolnom shemom |   |   |
| II | **Radovi na izvršenju sanacije neispravne javne rasvjete; efektivni utrošak vremena na zamjenisa svim pripadajućim radovima, ispitivanjem i otklanjanjem kvarova sa svim sitnim i spojnim potrošnim materijalom za potrebe ožičenja armatura klasičnih svjetiljki, zamjenom pregorjelih žarulja, grla, prigušnica,propaljivača, na rasvjetnom stupu (betonski ilidrveni), na prosječnoj visini 6m** |   | 14.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   | zamjena neispravne žarulje - 0,40 sati/kom |   |   |
|   | zamjena neispravnog grla - 0,50 sati/kom |   |   |
|   | zamjena neip.prigušnice ili propaljivača - 0,50 |   |   |
|   | sati/kom |   |   |
|   | zamjena žarulje i prigušnice ili propaljivača - 0,75 |   |   |
|   | sati/kom |   |   |
|   | zamjena žarulje i grla - 0,75 sati/kpl |   |   |
| III | **Elektromontažni radovi na sanaciji i** |   | 23.500,00 |
|
|   | efektivni radni sat KV elektičara |   |   |
|   | efektivni radni sat NK radnika (pomočni radnik) |   |   |
|   | efektivni radni sat rada hidrauličke platforme |   |   |
|   | upravljane kvalificiranim rukovateljem |   |   |
| IV | **Radovi na montaži božićne dekoracije** |   | 6.250,00 |
|   | Montaža "božićne rasvjete" na stupove JR |   |   |
|   | (postojeći rasvjetna dekoracija, postojeći |   |   |
|   | priključci za dekoraciju); Dekoracija se preuzima |   |  |
|   | u skladištu Grada Pregrade, te montira na |   |  |
|   | području MO Pregrada (centar Grada). Visina |   |  |
|   | montaže je 4-5 m. Demontaža "Božićne rasvjete" |   |  |
|   | iz st.1, te deponiranje u skladište Grada Pregrade |   |  |
| 2.2. |  **Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu** |  | **300.000,00** |
|   |  |   |   |
| **3.** | **Zimsko održavanje ulica i cesta** |  | **300.000,00** |
|  | **(PO PLANU ZIMSKE SLUŽBE)** |  |  |
|   |  |   |   |
| I | **Ceste i ulice I prioriteta** |   |   |
|   | Trg Gospe Kunagorske - parkiralište |   |   |
|   | Ulica Josipa Karla Tuškana |   |   |
|   | Obrtnička ulica |   |   |
|   | Ulica Josipa Kolara |   |   |
|   | Prolaz Matice Hrvatske |   |   |
|   | Ulica Stjepana Škeblina |   |   |
|   | Ulica Dragutina Kunovića |   |   |
|   | Ulica Augusta Cesarca |  |   |
|   | Ukupno 1,823 km |  |   |
| II | **Ceste i ulice II prioriteta** |  |   |
|   | Pod Lenartom |  |   |
|   | Grofova Keglevića |  |   |
|   | Ulica Antuna Mihanovića |  |   |
|   | Dobrava |  |   |
|   | Prilaz Mate Majera |  |   |
|   | Ulica Matije Gupca |  |   |
|   | Zagrebačka ulica |  |   |
|   | Gorička ulica  |  |   |
|   | Ulica Rikarda Jorgovanića |  |   |
|   | Ulica Adolfa Thierrya |  |   |
|   | Ulica Josipa Štruka |  |   |
|   | Ulica Marka Tepeša |  |   |
|   | Ulica Dragutina Domjanića |  |   |
|   | Vinagorska ulica |  |   |
|   | Ulica Ante Kovačića |  |   |
|   | Kolarija |  |   |
|   | Ulica Franje Cvetka |  |   |
|   | Ulica Ksavera Šandora Đalskog |  |   |
|   | Ulica Augusta Šenoe |  |   |
|   | Ulica Baruna Ottenfelsa |  |   |
|   | Ulica Marije Roth Hrestak |  |   |
|   | Ulica Jurice Prejca |  |   |
|   | Rudarska ulica |  |   |
|   | Ulica Slavoljuba Kantocija |  |   |
|   | Ulica Gustava Krkleca |  |   |
|   | Ulica Miroslava Krleže |  |   |
|   | Ulica Stjepana Beloševića |  |   |
|   | MO VINAGORA |  |   |
|   | V1 - Mlinari - Lazički - V8 |  |   |
|   | Ž2151 - Lazički - Martiša Ves - V7 |  |   |
|   | V1 - Mlinari - Šlogari - Antonići - V30 |  |   |
|   | Ž2093 - Lazički - Kramari - Boršići - V7 |  |   |
|   | MO BUŠIN |  |   |
|   | Ž2096 - Bušin Donji-Kusci - L22091 |  |   |
|   | L22091 - Klenice-Pustaća-Sekušaki - Bu13 |  |   |
|   | D206 - Valentinovo-Toplaki-Sekušak-Zdolc-Kosi  |  |   |
|   | D206 - Pasarički-Vrhovski |  |   |
|   | MO GORJAKOVO |  |   |
|   | Ž2118 - Žigri - Palčeci - Cesarci - P38 |  |   |
|   | Ž2118 - Vrbanci - Gajšak |  |   |
|   | Grahovar-Fistrić |  |   |
|   | Pogačići-Vrbanci |  |   |
|   | MO CIGROVEC |  |   |
|   | Ž2118 - Petrovina - Menjački - Ž2119 |  |   |
|   | Ž2119 - Strabići - Zorinići - Mrkusi - Burići |  |   |
|   | Ž2119 - Golubići - Šorši - C15.3, C16 |  |   |
|   | Đurići - lijevi |  |   |
|   | MO SOPOT |  |   |
|   | Ž2151 - Sopot - Vrljanščica - Kostel - K8 |  |   |
|   | Ž2151 - Trafostanica - Kamenščak - Petecinov brijeg - S1 |  |   |
|   | Ž2151 - Sopot - Višnjevac - glavna cesta |  |   |
|   | Ž2151 - Pavlovec - Vitkovica - Sopot - S20 |  |   |
|   | MO BENKOVO |  |   |
|   | D507 - Škrinjari - Vrbanci - Vdovići - Juraki - Leskovari - Burići - Crkva Sv. Jurja - L22079 |  |   |
|   | B2 - Vuki - Vnuki - Šoštarići - Kunštek - B2  |  |   |
|   | B2 - Juraki - Piceki - Šoštarići - B2 |  |   |
|   | Ž2120 - Petki - Štuparje - L22079 |  |   |
|   | B7 - Burići - Mikulići - Raspelo |  |   |
|   | MO KOSTEL |  |   |
|   | D206 - Zad. Dom - Sv. Štefan - Novaki - Plemenšćina |  |   |
|   | K1 - Petraki-Bačići-Gornja Plemenčina |  |   |
|   | D206 - Vulica - Kraljevec - Horvati - Kordej - S1 |  |   |
|   | D206 - Most - crkva - škola - Pajtler - D206 |  |   |
|   | D206 - Ciglenjaki - Vešligaji - Flegari - Vrh - K2 |  |   |
|   | MO STIPENICA |  |   |
|   | Ž2117 - Zadružni dom - Ivanjkov Jarek - St2 |  |   |
|   | Ž2117 - Groblje - Mikulaš |  |   |
|   | MO PLEMENŠĆINA |  |   |
|   | Ž2096 - Golčeci-Leskovari-Cesarci-Tepeši - Pl9 |  |   |
|   | Pl11 - Kapela - Krsniki - Bačići - K3 |  |   |
|   | Pl13 - Sveta Ana-Križ-Papeži-spoj Kostel Bregi - K2 |  |   |
|   | Ž2096 - Kušari - Sveta Ana - Vrhovci - Prigorje |  |   |
|   | Pl13 - Kapela-Kušari - Pl16 |  |   |
|   | Pl17 - Pregrada Vrhi - Premrli - Kapelica (Mikulaši) - Pl9 |  |   |
|   | Pl19 - Lugarići-Antolići - Pl18.2 |  |   |
|   | Pl18 - Toplak - Antolići (Šukaći) - Bu13 |  |   |
|   | Ž2096 - Toplaki-Klenovšak |  |   |
|   | Ž2096 - Živičnjak - Mužar - Bu13 |  |   |
|   | K2 - Novaki (Dravci) - Vincelji (Kaponi) - Kokoteki |  |   |
|   | MO PREGRADA |  |   |
|   | Ž2151 – Pregrada Vrhi-Kunagora |  |   |
|   | P-25 – Pregrada Vrhi-Kolarija-Škreblini |  |   |
|   | P-39- Pregrada Vrhi-Večerić-Pondeljak-Petecin |  |   |
|   | Ukupno 49,219 + 27,129 km |  |   |
| III | **Ceste i ulice III prioriteta** |  |   |
|   | sve ostale ulice i nerazvrstane ceste |  |   |
|   | Ukupna duljina 30,880 + 63,871 km |   |   |
|   |   |  |   |
| **4.** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** |  |  **626.000,00**  |
| I | Održavanje kolnika |  |   |
| a) | otklanjanje posljedica izvanrednih događaja |  |  15.895,00  |
|   |   |  |   |
| II | Popravci asfaltnih kolnika |  |   |
| a) | detaljna sanacija udarnih rupa |  |  44.550,00  |
| b) | sanacija velikih oštećenja kolnika (zamjena posteljice i nosivog sloja) |  |  121.475,00  |
| c) | popravci oštećenih bankina |  |  1.563,10  |
| d) | sanacija pukotina u asfaltu |  |  3.500,00  |
|   |   |  |   |
| III | Popravci makadamskih kolnika |  |   |
| a) | strojnop porezivanje ceste |  |  12.608,75  |
| b) | strojno proširenje cesta sa iskopm zemlje |  |  12.250,00  |
| c) | dovoz i ugradnja kam materijala |  |  3.750,00  |
|   |   |  |   |
| IV | Održavanje objekata za cestovnu odvodnju |  |   |
| a) | čišćenje postojećih jaraka |  |  23.000,00  |
| b) | strojni iskop cestovnih jaraka 0,3 m3/m1 |  |  27.500,00  |
| c) | čišćenje slivnika |  |  2.000,00  |
| d) | čišćenje cestovnih propusta i taložnika |  |  1.500,00  |
| e) | izrada novih propusta |  |  37.200,00  |
| f) | dobava i ugradnja linijskih rešetki |  |  9.000,00  |
| g)  | dobava i postava drenažnih cijevi |  |  1.500,00  |
|   |   |  |   |
| V | Košnja trave i sjeća raslinja uz prometnice |  |   |
| a) | ručna košnja trave i raslinja |  |  1.157,15  |
| b) | strojna košnja trave uz prometnice - malčiranje |  |  41.250,00  |
| c) | ručno orezivanje raslinja |  |  1.050,00  |
| d) | čišćenje pojasa uz cestu |  |  980,00  |
|   |   |  |   |
| VI | Ostali radovi |  |   |
| a) | strojno planiranje deponija građ. otpada |  |  1.271,00  |
| b) | čišćenje i profiliranje korita vodotoka |  |   |
| c) | oblaganje vodotoka kamenom |  |   |
|   | ̶ nabava drobljenog kamenog materijala |  |  263.000,00  |
|  |  |  |  |
| 5. | ODVODNJA |  |  **35.000** |
|   |  Radovi vezani uz odvodnju u Ulici Rikarda Jorgovanića - dio |  |  35.000  |
|   |   |  |   |

Pod stavkom 4. Održavanje nerazvrstanih cesta – drobljeni kamen za nasipavanje nerazvrstanih cesta, građani sami financiraju prijevoz kamenog materijala.

Ove Izmjene i dopune objavljuju se u »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije«, a primjenjuju se tijekom 2016. proračunske godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zlatko Šorša



REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD PREGRADA

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/16-01/85

Urbroj: 2214/01-01-16-3

Pregrada, 14. prosinac 2016.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 32. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 06/13 i 17/13) Gradsko vijeće Grada Pregrade na svojoj 23. sjednici održanoj 14.12.2016. godine donosi:

**PROGRAM**

**održavanje komunalne infrastrukture**

**za 2017. godinu**

1. UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, u skladu s predvidljivim sredstvima i izvorima financiranja određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete uključujući podmirenje troškova električne energije te zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta.

2. SREDSTVA ZA OTVORENJE PROGRAMA

Sredstva za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini, planirana su u iznosu od **1.520.000,00** kuna, a osigurat će se iz slijedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| * komunalna naknada
 | 750.000,00 kuna |
| * ostali prihodi Proračuna Grada Pregrade
 | 98.000,00 kuna |
| * opći prihodi Proračuna Grada Pregrade
 | 617.000,00 kn kuna |
| * šumski doprinos
 | 5.000,00 kn kuna |
| * naknada za eksploataciju mineralnih sirovina
 | 50.000,00 kn kuna |

3. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2017. godini, po vrsti komunalne djelatnosti i s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPIS POSLOVA | IZVORI  | PLANIRANA  |
| FINANCIRANJA | VRIJEDNOST |
| ̶ komunalna naknada  |   |
| 750.000,00 |   |
| ̶ prihodi za posebne namjene Proračuna (legal. i vodni doprinos)98.000,00 |   |
| Opći prihodi Grada Pregrade |   |
| 617.000,00 |  1.520.000,00  |
| ̶ šumski doprinos |   |
|  5.000,00 |   |
| ̶ naknada za eksploataciju |   |
| mineralnih sirovina |   |
|  50.000,00 |   |
|   |   | 1.520.000,00 kn |   |
| **1.** | **Čišćenje i održavanje javnih površina** |  |  **300.000,00**  |
| **I** | **Proljetno čišćenje ulica i trgova** |  |  |
| a) | Sve ulice i trgovi, odnosno javni prostor iz prve i druge zone čišćenja: radi se o prvom proljetnom čišćenju šljunka kojim su posipane ulice, blata, raznih otpadaka i sl., sječa grmlja, uređenje drveća uz Radićevu ulicu, Ulicu J. Leskovara, Ulicu J. K. Tuškana i trg Gospe Kunagorske. Sve to s utovarom i odvozom otpada. 79.776 m2 |  |  12.750,00  |
| **II** | **Čišćenje ulica i trgova** |  |  |
| a) | **ULICE U PRVOJ ZONI ČIŠĆENJA (2x tjedno)** |  |   |
|   | Kostelgradska ulica do br. 9 i 20 |  |   |
|   | Ulica Stjepana Radića |  |   |
|   | Trg Gospe Kunagorske |  |   |
|   | Ulica Josipa Karla Tuškana |  |   |
|   | Prilaz Mate Majera |  |   |
|   | Obrtnička ulica |  |   |
|   | Ulica Josipa Kolara |  |   |
|   | Ulica Ljudevita Gaja |  |   |
|   | Prolaz Matice Hrvatske |  |   |
|   | Ulica Stjepana Škeblina |  |   |
|   | Ulica Grofova Keglevića |  |   |
|   | Ulica Dragutina Kunovića |  |   |
|   | Ulica Augusta Cesarca |  |   |
|   | Ukupno 19.213 m2 |  |  99.907,60  |
| b) | **ULICE U DRUGOJ ZONI ČIŠĆ. (2x mjesečno)** |  |   |
|   | Pod Lenartom |  |   |
|   | Ulica Antuna Mihanovića |  |   |
|   | Ulica Matije Gupca |  |   |
|   | Zagrebačka ulica |  |   |
|   | Gorička ulica (do Ul. M. Gupca) |  |   |
|   | Ulica Janka Leskovara (do Ulice I. Vukine) |  |   |
|   | Ulica Rikarda Jorgovanića |  |   |
|   | Ulica Grofova Ratkaj |  |   |
|   | Ulica Adolfa Thierrya |  |   |
|   | Ulica Josipa Štruka |  |   |
|   | Ulica Ivana Vukine (do Ul.J.Štruka) |  |   |
|   | Ukupno 27.060 m2 |  |  32.472,00  |
| c) | **ULICE U TREĆOJ ZONI ČIŠĆENJA** |  |   |
|   | Ulica Marka Tepeša |  |   |
|   | Gorička ulica (od ribnjaka do križa) |  |   |
|   | Ulica Dragutina Domjanića |  |   |
|   | Vinagorska ulica |  |   |
|   | Ulica Ante Kovačića |  |   |
|   | Kolarija |  |   |
|   | Ulica Franje Cvetka |  |   |
|   | Ulica Ksavera Šandora Đalskog |  |   |
|   | Ulica Augusta Šenoe |  |   |
|   | Ulica Baruna Ottenfelsa |  |   |
|   | Ulica Marije Roth Hrestak |  |   |
|   | Ulica Janka Leskovara (nastavak) |  |   |
|   | Ulica Jurice Prejca |  |   |
|   | Rudarska ulica |  |   |
|   | Ulica Slavoljuba Kantocija |  |   |
|   | Ulica Gustava Krkleca |  |   |
|   | Ulica Miroslava Krleže |  |   |
|   | Leonardove stube |  |   |
|   | Ukupno 34.470 m2 |  |  9.065,50  |
|   |   |  |   |
| **III** | **Održavanje javnih zelenih površina** |  |  |
| a) | Košnja trave rotacijskom kosilicom na 2-3 cm visine sa odvozom otkosa - učestala košnja |  |   |
|   | Park Trg Gospe Kunagorske i J.K.Tuškana |  |   |
|   | Park Radićeva ul, križanje Lj.Gaja - Ratkajeva |  |   |
|   | Mjesečno 3 košnje |  |   |
|   | Ukupno 3.600 m2 |  |  23.625,00  |
| b) | Košnja trave motornim trimerom (flaksericom) bez odvoza pokošene trave |  |   |
|   | Park kod "obrane" |  |   |
|   | Rudarska ulica |  |   |
|   | Poslovna zona - Ulica J.Štruka i površine uz ulicu |  |   |
|   | Mjesečno 1 košnja |  |   |
|   | Ukupno 11.600 m2 |  |  15.600,00  |
| c) | Košnja trave motornom kosilicom i djelomično malčiranje na 2-3 cm visine bez odvoza pokošene trave. |  |   |
|   | Kuna-park |  |   |
|   | Dječji vrtić |  |   |
|   | Mjesečno 2 košnje |  |   |
|   | Ukupno 8.900 m2 |  |  16.191,40  |
| d) | Košnja trave - malčiranje |  |   |
|   | Livada kod vrtića |  |   |
|   | Igralište kod bazena |  |   |
|   | Sajmište |  |   |
|   | Poslovna zona - parcele uz Ulicu J. Štruka |  |   |
|   | Mjesečno 0,5 košnja |  |   |
|   | Ukupno 8.900 m2 |  |  15.161,25  |
| e) | Održavanje cvijetnjaka i sadnja 2x godišnje |  |   |
|   | cvijetnjak Trg Gospe Kunagorske |  |   |
|   | park i cvijetnjak na raskrižju prema Desiniću |  |  10.875,00  |
| f) | održavanje fontana i parkova - navodnjavanje - trošak vode i održavanje sustava navodnjavanja |  |  46.000,00  |
|   |   |  |   |
| **IV** | **Čišćenje i održavanje gradine KOSTEL** |  |  |
| a) | Košnja motornom kosilicom sa PVC niti - trimerom niskog raslinja, korova i trave na prostoru gradine KOSTEL. Košnja se vrši četiri puta godišnje. Prostor unutar zidina u fazi nicanja tretirati herbicidom (2x godišnje). |  |   |
|   | Ukupno 2.425 m2 |  |  8.832,25  |
| b) | Uklanjanje granja, niskog raslinja, šiblja i slično na dijelu uz pristupnu cestu od Crkve do gradine i na pokosu uz zidine gradine Kostel, kao i uređenje pristupnog puta - uklanjanje srušenih suhih grana, odlomljenog kamenja i sl. Predviđa se 2 puta godišnje (rano proljeće i ljeto). 48 sati |  |  2.240,00  |
|   |   |  |   |
| **V** | **Čišćenje i održavanje spomen obilježja** |  |  |
| a) | Čišćenje i održavanje spomen grobnice i spomen obilježja na gradskom groblju Pregrada  |  |  2.800,00  |
| b) | Čišćenje i održavanje spomen obilježja palim borcima u Marincima - čišćenje fuga, fugiranje i popravak ograde (lanca) |  |  2.800,00  |
| c) | Čišćenje i održavanje spomen obilježja (Josip Janko Jutriša) na mjessnom groblju Vinagora |   |  1.680,00  |
|   |   |   |   |
| 2. |  **Javna rasvjeta** |   | **380.000,00** |
|   |   |   |  |
| 2.1. | **Održavanje javne rasvjete** |   | **80.000,00** |
|   |   |   |   |
| **I** | **Dobava i isporuka materijala i opreme za potrebe održavanja javne rasvjete Grada** rasvjetna armatura, tip kao Lina, HST 70W-E27 |   | 43.750,00 |
|   |  |   |   |
|   | rasvjetna armatura, tip kao Lina, HST 100/70W-E40 |   |   |
|   | rasvjetna armatura, tip kao Lina, HST 150W-E40 |   |   |
|   | visokotlačna natrijeva žarulja HST 70W- |   |   |
|   | E27/3000K |   |   |
|   | visokotlačna natrijeva žarulja HST 100W- |   |   |
|   | E40/3000K |   |   |
|   | visokotlačna natrijeva žarulja HST 150W- |   |   |
|   | E40/3000K |   |   |
|   | visokotlačna žarulja HPL 125W-E27/3000K visokotlačna žarulja HPL 250W-E40/3000K visokotlačna žarulja HPL 400W-E40/3000K žarulja TC-L 18W/2G11/4pin |   |   |
|   | žarulja TC-L 24W/2G11/4pin propaljivač za visokotlačne žarulje NAV |   |   |
|   | 70W/600W |   |   |
|   | prigušnica za visokotlačne žarulje NAV 70W |   |   |
|   | prigušnica za visokotlačne žarulje NAV 100W |   |   |
|   | prigušnica za visokotlačne žarulje NAV 150W |   |   |
|   | grlo porculansko E27/230V sa učvrsnikom grlo porculansko E40/230V sa učvrsnikom luksomat 230V/16A/1+0 sa vanjskim senzorom |   |   |
|   | uklopni sat 230V/16A, digitalni, 42 memorijska mjesta |   |   |
|   | krak univerzalni za svjetiljku 700/42 za mont.na stup, drveni ili betonski, sa podesivom obujmicom, FeZn |   |   |
|   | kabel PP00-y 3x2,2mm2 |   |   |
|   | kabel X00-A (elkalex) 2x16 mm2 utičnica 230V/16A "šuko", za kabel utikač 230V/16A "šuko", za kabel |   |   |
|   | zatezna stezaljka za samonosivi snop vodića tip kao MP0708 (2x16,4x16) |   |   |
|   | vodnonepropusna iolirana stezaljka za probijanje izolacije tip kao EP95-13 (16-95mm2/1,5-10mm2) |   |   |
|   | vijak s otovorenom kukom tip kao VK-M16x350 |   |   |
|   | dvodjelna obujmica s 4 kuke tip kao OD (240-280)4x16 |   |   |
|   | ormar javne rasvjete, koji se sastoji od dva polja ukupnih dimenzija 620x460x200 mm, od kojih je jedno pojle sadrži opremu za NN priključak i mjerenje el.energije(prema uvjetima HEP DP Elektra Zabok), a drugo polje sadrži: |   |   |
|   | ●  osigurač 16A |   |   |
|   | ●  osigurač 6A |   |   |
|   | ●  sklopnik 4kW/230V/4P |   |   |
|   | ●  luksomat 230V/16A/1+0 sa vanjskim senzorom |   |   |
|   | ●  uklopni sat 230V/16A, digitalni, 42 memorijska mjesta |   |   |
|   | ●  greb.sklopka 1-0-2/1P/16A, mont.na Din-nosač |   |   |
|   | ●  sitni mont.i spojni materijal i pribor |   |   |
|   |   |   |   |
|   | Ormar sadrži materijal potreban za montažu na "rešetkastu" TS; kompletno ožičen, označen, ispitan, sa ispitnim listom i izjavom o sukladnosti, te priloženom jednopolnom shemom |   |   |
| **II** | **Radovi na izvršenju sanacije neispravne javne rasvjete; efektivni utrošak vremena na zamjeni sa svim pripadajućim radovima, ispitivanjem i otklanjanjem kvarova sa svim sitnim i spojnim potrošnim materijalom za potrebe ožičenja armatura klasičnih svjetiljki, zamjenom pregorjelih žarulja, grla, prigušnica, propaljivača, na rasvjetnom stupu (betonski ilidrveni), na prosječnoj visini 6m** |   | 12.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |   |   |   |
|   | zamjena neispravne žarulje - 0,40 sati/kom |   |   |
|   | zamjena neispravnog grla - 0,50 sati/kom |   |   |
|   | zamjena neip.prigušnice ili propaljivača - 0,50 |   |   |
|   | sati/kom |   |   |
|   | zamjena žarulje i prigušnice ili propaljivača - 0,75 |   |   |
|   | sati/kom |   |   |
|   | zamjena žarulje i grla - 0,75 sati/kpl |   |   |
| **III** |  **Elektromontažni radovi na sanaciji i** |   | 17.500,00 |
|
|   | efektivni radni sat KV elektičara |   |   |
|   | efektivni radni sat NK radnika (pomočni radnik) |   |   |
|   | efektivni radni sat rada hidrauličke platforme |   |   |
|   | upravljane kvalificiranim rukovateljem |   |   |
| **IV** | **Radovi na montaži božićne dekoracije** |   | 6.250,00 |
|   | Montaža "božićne rasvjete" na stupove JR |   |   |
|   | (postojeći rasvjetna dekoracija, postojeći |   |   |
|   | priključci za dekoraciju); Dekoracija se preuzima |   |   |
|   | u skladištu Grada Pregrade, te montira na |   |   |
|   | području MO Pregrada (centar Grada). Visina |   |   |
|   | montaže je 4-5 m. Demontaža "Božićne rasvjete" |   |  |
|   | iz st.1, te deponiranje u skladište Grada Pregrade |   |  |
|   |   |   |  |
|   | **2.2. Potrošnja električne energije za javnu nabavu** |  | **300.000,00** |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
| **3.** | **Zimsko održavanje ulica i cesta** |  | **300.000,00** |
|  | **(PO PLANU ZIMSKE SLUŽBE)** |  |  |
|   |   |  |   |
| I | **Ceste i ulice I prioriteta** |  |   |
|   | Trg Gospe Kunagorske - parkiralište |  |   |
|   | Ulica Josipa Karla Tuškana |  |   |
|   | Obrtnička ulica |  |   |
|   | Ulica Josipa Kolara |  |   |
|   | Prolaz Matice Hrvatske |  |   |
|   | Ulica Stjepana Škeblina |  |   |
|   | Ulica Dragutina Kunovića |  |   |
|   | Ulica Augusta Cesarca |  |   |
|   | Ukupno 1,823 km |  |   |
| II | **Ceste i ulice II prioriteta** |  |   |
|   | Pod Lenartom |  |   |
|   | Grofova Keglevića |  |   |
|   | Ulica Antuna Mihanovića |  |   |
|   | Dobrava |  |   |
|   | Prilaz Mate Majera |  |   |
|   | Ulica Matije Gupca |  |   |
|   | Zagrebačka ulica |  |   |
|   | Gorička ulica  |  |   |
|   | Ulica Rikarda Jorgovanića |  |   |
|   | Ulica Adolfa Thierrya |  |   |
|   | Ulica Josipa Štruka |  |   |
|   | Ulica Marka Tepeša |  |   |
|   | Ulica Dragutina Domjanića |  |   |
|   | Vinagorska ulica |  |   |
|   | Ulica Ante Kovačića |  |   |
|   | Kolarija |  |   |
|   | Ulica Franje Cvetka |  |   |
|   | Ulica Ksavera Šandora Đalskog |  |   |
|   | Ulica Augusta Šenoe |  |   |
|   | Ulica Baruna Ottenfelsa |  |   |
|   | Ulica Marije Roth Hrestak |  |   |
|   | Ulica Jurice Prejca |  |   |
|   | Rudarska ulica |  |   |
|   | Ulica Slavoljuba Kantocija |  |   |
|   | Ulica Gustava Krkleca |  |   |
|   | Ulica Miroslava Krleže |  |   |
|   | Ulica Stjepana Beloševića |  |   |
|   | MO VINAGORA |  |   |
|   | V1 - Mlinari - Lazički - V8 |  |   |
|   | Ž2151 - Lazički - Martiša Ves - V7 |  |   |
|   | V1 - Mlinari - Šlogari - Antonići - V30 |  |   |
|   | Ž2093 - Lazički - Kramari - Boršići - V7 |  |   |
|   | MO BUŠIN |  |   |
|   | Ž2096 - Bušin Donji-Kusci - L22091 |  |   |
|   | L22091 - Klenice-Pustaća-Sekušaki - Bu13 |  |   |
|   | D206 - Valentinovo-Toplaki-Sekušak-Zdolc-Kosi - Ž2096 |  |   |
|   | D206 - Pasarički-Vrhovski |  |   |
|   | MO GORJAKOVO |  |   |
|   | Ž2118 - Žigri - Palčeci - Cesarci - P38 |  |   |
|   | Ž2118 - Vrbanci - Gajšak |  |   |
|   | Grahovar-Fistrić |  |   |
|   | Pogačići-Vrbanci |  |   |
|   | MO CIGROVEC |  |   |
|   | Ž2118 - Petrovina - Menjački - Ž2119 |  |   |
|   | Ž2119 - Strabići - Zorinići - Mrkusi - Burići |  |   |
|   | Ž2119 - Golubići - Šorši - C15.3, C16 |  |   |
|   | Đurići - lijevi |  |   |
|   | MO SOPOT |  |   |
|   | Ž2151 - Sopot - Vrljanščica - Kostel - K8 |  |   |
|   | Ž2151 - Trafostanica - Kamenščak - Petecinov brijeg - S1 |  |   |
|   | Ž2151 - Sopot - Višnjevac - glavna cesta |  |   |
|   | Ž2151 - Pavlovec - Vitkovica - Sopot - S20 |  |   |
|   | MO BENKOVO |  |   |
|   | D507 - Škrinjari - Vrbanci - Vdovići - Juraki - Leskovari - Burići - Crkva Sv. Jurja - L22079 |  |   |
|   | B2 - Vuki - Vnuki - Šoštarići - Kunštek - B2  |  |   |
|   | B2 - Juraki - Piceki - Šoštarići - B2 |  |   |
|   | Ž2120 - Petki - Štuparje - L22079 |  |   |
|   | B7 - Burići - Mikulići - Raspelo |  |   |
|   | MO KOSTEL |  |   |
|   | D206 - Zad. Dom - Sv. Štefan - Novaki - Plemenšćina |  |   |
|   | K1 - Petraki-Bačići-Gornja Plemenčina |  |   |
|   | D206 - Vulica - Kraljevec - Horvati - Kordej - S1 |  |   |
|   | D206 - Most - crkva - škola - Pajtler - D206 |  |   |
|   | D206 - Ciglenjaki - Vešligaji - Flegari - Vrh - K2 |  |   |
|   | MO STIPENICA |  |   |
|   | Ž2117 - Zadružni dom - Ivanjkov Jarek - St2 |  |   |
|   | Ž2117 - Groblje - Mikulaš |  |   |
|   | MO PLEMENŠĆINA |  |   |
|   | Ž2096 - Golčeci-Leskovari-Cesarci-Tepeši - Pl9 |  |   |
|   | Pl11 - Kapela - Krsniki - Bačići - K3 |  |   |
|   | Pl13 - Sveta Ana-Križ-Papeži-spoj Kostel Bregi - K2 |  |   |
|   | Ž2096 - Kušari - Sveta Ana - Vrhovci - Prigorje |  |   |
|   | Pl13 - Kapela-Kušari - Pl16 |  |   |
|   | Pl17 - Pregrada Vrhi - Premrli - Kapelica (Mikulaši) - Pl9 |  |   |
|   | Pl19 - Lugarići-Antolići - Pl18.2 |  |   |
|   | Pl18 - Toplak - Antolići (Šukaći) - Bu13 |  |   |
|   | Ž2096 - Toplaki-Klenovšak |  |   |
|   | Ž2096 - Živičnjak - Mužar - Bu13 |  |   |
|   | K2 - Novaki (Dravci) - Vincelji (Kaponi) - Kokoteki |  |   |
|   | MO PREGRADA |  |   |
|   | Ž2151 – Pregrada Vrhi-Kunagora |  |   |
|   | P-25 – Pregrada Vrhi-Kolarija-Škreblini |  |   |
|   | P-39- Pregrada Vrhi-Večerić-Pondeljak-Petecin |  |   |
|   | Ukupno 49,219 + 27,129 km |  |   |
| III | **Ceste i ulice III prioriteta** |  |   |
|   | sve ostale ulice i nerazvrstane ceste |  |   |
|   | Ukupna duljina 30,880 + 63,871 km |   |   |
|   |   |  |   |
| **4.** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** |  |  **505.000,00**  |
| I | Održavanje kolnika |  |   |
| a) | otklanjanje posljedica izvanrednih događaja |  |  15.895,00  |
|   |   |  |   |
| II | Popravci asfaltnih kolnika |  |   |
| a) | detaljna sanacija udarnih rupa |  |  61.875,00  |
| b) | sanacija velikih oštećenja kolnika (zamjena posteljice i nosivog sloja) |  |  12.712,50  |
| c) | popravci oštećenih bankina |  |  1.562,50  |
| d) | sanacija pukotina u asfaltu |  |  3.500,00  |
|   |   |  |   |
| III | Popravci makadamskih kolnika |  |   |
| a) | strojno porezivanje ceste |  |  18.546,25  |
| b) | strojno proširenje cesta sa iskopm zemlje |  |  6.562,50  |
| c) | dovoz i ugradnja kam materijala |  |  2.000,00  |
|   |   |  |   |
| IV | Održavanje objekata za cestovnu odvodnju |  |   |
| a) | čišćenje postojećih jaraka |  |  23.000,00  |
| b) | strojni iskop cestovnih jaraka 0,3 m3/m1 |  |  27.500,00  |
| c) | čišćenje slivnika |  |  2.000,00  |
| d) | čišćenje cestovnih propusta i taložnika |  |  1.500,00  |
| e) | izrada novih propusta |  |  37.200,00  |
| f) | dobava i ugradnja linijskih rešetki |  |  9.000,00  |
| g)  | dobava i postava drenažnih cijevi |  |  1.500,00  |
|   |   |  |   |
| V | Košnja trave i sjeća raslinja uz prometnice |  |   |
| a) | ručna košnja trave i raslinja |  |  1.157,15  |
| b) | strojna košnja trave uz prometnice - malčiranje |  |  54.375,00  |
| c) | ručno orezivanje raslionja |  |  1.050,00  |
| d) | čišćenje pojasa uz cestu |  |  980,00  |
|   |   |  |   |
| VI | Ostali radovi |  |   |
| a) | strojno planiranje deponija građ. otpada |  |  1.271,60  |
| b) | čišćenje i profiliranje korita vodotoka |  |  4.812,50  |
|   | ̶ nabava drobljenog kamenog materijala |  |  197.000,00  |
|   | materijal za tekuće i inv. Održavanje |  |  20.000,00  |
|  |  |  |  |
| 5. | ODVODNJA |  |  |
|  |  Radovi vezani uz odvodnju u Ulici Rikarda Jorgovanića - drugi dio |  |  35.000  |
|   |   |  |   |

Pod stavkom 4. Održavanje nerazvrstanih cesta – drobljeni kamen za nasipavanje nerazvrstanih cesta, građani sami financiraju prijevoz kamenog materijala.

Ovaj program objavljuje se u »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije«, a primjenjuje se tijekom 2017. proračunske godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zlatko Šorša