REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD PREGRADA

GRADONAČELNIK

Klasa:  363-01/18-01/15

UrBroj: 2214/01-02-18-1

U Pregradi, 20.03.2018.

Na temelju članka 30. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,  90/11,  144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 52. Statuta Grada Pregrade (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 06/13., 17/13., 7/18), Gradonačelnik Grada Pregrade podnosi Gradskom vijeću  Grada Pregrade

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU  PROGRAMA GRADNJE

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pregrade na 23. sjednici, održanoj dana 14.12.2016. godine. donijelo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, te Izmjene Programa na  5. sjednici, održanoj 14.12.2017. godine.

Za provedbu ovog dijela programa planirana su sredstva u iznosu od  1.787.300,00 kuna.

Tijekom 2017. godine, Program je izvršen kako slijedi:

Planirana                              Utrošena

sredstva	                        sredstva

I. IZGRADNJA I UREĐENJE PROMETNICA  I  PROMETNIH POVRŠINA

1. Uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta        	1.503.700,00 kn            1.483.765,43 kn

(ceste, autobusna stajališta, bicik. ruta)

II. REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE

1. Projekt rekonstrukcije javne rasvjete na području mjesnih odbora

30.000,00 kn                   25.911,33 kn

III. IZGRADNJA  RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

- Izgradnja reciklažnog dvorišta

3.600,00 kn 			3.519,64 kn

IV. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE

1. Vodoopskrbi objekti i uređaji grade se prema Planu izgradnje trgovačkog društva VIOP d.o.o iz Pregrade( iz proračuna isplaćeno VIOP-u)

250.000,00 kn			129.048,81 kn

SVEUKUPNO: 				  1.787.300,00 kn		           1.642.245,21 kn

GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, dipl.oec.,v.r.