Naručitelj: Grad Pregrada

Adresa: Josipa Karla Tuškana 2

OIB: 01467072751

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

- Ugovori  o javnoj nabavi

| Red.broj | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklopljenog ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalacija sustava tehničke zaštite i sustava za dojavu požara na zgradi Gradskog muzeja | 03/09, N-16-M-149081-191109 | Otvoreni postupak | 21.01.2010. | 125.579,00 + PDV | 30 dana od uvođenja u posao | RISSEL, vl. Srečko Blažičko, Risvica 15a, Kumrovec | 14.07.2010. | 125.579,00 + PDV |  |
| 2. | Nabava financijskih sredstava, kredit | 01/10, N-02-V-101803-200110 | Otvoreni postupak | 22.04.2010. | 686.111,00 | 7 godina (uračunata 1 godina počeka) | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) | 31.07.2017. | u tijeku |  |
| 3. | Izgradnja PŠ Stipernica I. etapa, (grubi radovi pod krov i zatvaranja) | 02/10, N-02-V- 120542-250510 | Otvoreni postupak | 27.07.2010. | 812.177,43 + PDV | 120 radnih dana od uvođenja u posao | GEO-OPREMA CIGLENEČKI d.o.o. Sv. Križ Začretje | 31.05.2011. | 567.767,82 + PDV |  |
| 4. | Dogradnja Dječjeg vrtića „Naša radost“ – I. etapa | 03/10, N-02-V- 120534 -250510 | Otvoreni postupak | 27.07.2010. | 569.065,91 + PDV | 120 radnih dana od uvođenja u posao | GEO-OPREMA CIGLENEČKI d.o.o. Sv. Križ Začretje | 31.12.2010. | 812.068,67 + PDV |  |
| 5. | Izgradnja PŠ Stipernica – II. etapa | 01/12, 2012/S 002-0058558 | Otvoreni postupak | 22.10.2012. | 478.584,00 + PDV | 120 radnih dana od uvođenja u posao | MIPCRO d.o.o. Adalberta Georgijevića 3, Ivanec | 31.12.2012. | 478.579,63 + PDV |  |
| 6. | Dogradnja Dječjeg vrtića „Naša radost“ – II. etapa, dovršenje | 02/12, 2012/S 002-0080000 | Otvoreni postupak | 04.02.1013. | 395.455,08 + PDV | 90 dana od početka radova | KUNA-GORA, zanatska zadruga, Gajeva 4, Pregrada | 30.09.2013. | 395.033,50 + PDV |  |
| 7. | Modernizacija nerazvrstanih cesta i ulica na području Grada Pregrade | 01/13 2013/S 002-0006601 | Otvoreni postupak | 26.03.2013 | 1.145.914 + PDV | 60 dana od uvođenja u posao | Cesta Varaždin d.d. Međimurska 25 Varaždin | 20.08.2013. | 1.145.808,33 + PDV |  |
| 8. | Modernizacija vinskih cesta na području Grada Pregrade | 02/14 2014/S 002-0036821 | Otvoreni postupak | 16.09.2014. | 517.217,26 +PDV | 60 dana od početka radova | COLAS HRVATSKA d.d. Međimurska 26,Varaždin | 03.11.2014. | 517.215,52 kn+ PDV |  |
| 9. | Izvođenje radova na dovršenju izgradnje područne škole Stipernica III | 03-14-MV 2014/S002-0040196 | Otvoreni postupak | 06.10.2014.g. | 796.840,49 +PDV | 31.05.2015. | POLI-MONT d.o.o, Špičkovina BB, Zabok | 06.09.2015. | 751.951,93 + PDV |  |
| 10. | Sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Pregrade | JN-1-2016 2016/S 002-0006971 | Otvoreni postupak | 27.06.2016. | 1.573.242,70 +PDV | 60 dana od dana uvođenja u posao | PEDOM ASFALTI d.o.o Trsatska 2/c, Zagreb | 30.11.2016. | 1728.031,65 +PDV |  |

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

|  | Red. broj | Predmet Okvirnog sporazuma i ugovora po OS | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ Ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ Ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS/ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okvirni sporazum (OS) | 1. | Utvrđivanje uvjeta za sklapanje godišnjih ugovora o javnoj nabavi za opskrbu električnom energijom | 03/12 | Otvoreni postupak | 07.02.2013. | 321.976,74 + PDV | 2 godine | HEP OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb | 28.02.2015. | 355.164,04 + PDV | - razlog povećanja realizacije okvirnog sporazuma je nedostatak u procijeni količina za razdoblje trajanja okvirnog sporazuma |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.1. | Ugovor o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca | 0-13-1203 |  | 20.02.2013. |  | 1 godina Od 01.03.2013. | HEP OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb | 04.03.2014. | 171.663,86 + PDV |  |
|  | 1.2. | Ugovor o opskrbi električnom energijom | o-14-1130 |  | 05.03.2014. |  | 1 godina | HEP OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb | 28.02.2015. | 183.500,18 + PDV |  |
|  | 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okvirni sporazum (OS) | 2. | Okvirni sporazum za opskrbu prirodnim plinom | 04/12 | Otvoreni postupak | 18.04.2013. | 276.316,80 + PDV | 2 godine | Međimurje-plin d.o.o. Obrtnička 4, Čakovec | 30.06.2015. | 256.600,82 + PDV |  |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.1. | Ugovor o opskrbi prirodnim plinom za područje Grada Pregrade | 04/12 |  | 21.05.2013. |  | 1 godina Od 01.07.2013 | Međimurje-plin d.o.o. Obrtnička 4, Čakovec | 30.06.2014. | 130.966,95 + PDV |  |
|  | 2.2. | Ugovor o opskrbi prirodnim plinom za područje Grada Pregrade |  |  | 01.07.2014. |  | 1 godina | Međimurje-plin d.o.o. Obrtnička 4, Čakovec | 30.06.2015. | 125.633,87 + PDV |  |
|  | 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podaci u registru su ažurirani na dan: 30.06.2016.                                                                                                                             Odgovorna osoba naručitelja

Marko Vešligaj, dipl.oec